|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | **2017180003 김민규**  **2017180009 남주영**  **2017180021 어수혁** | **팀명** | List<Error> |
| **주차** | **17** | **기간** | **2022.04.25~2022.05.01** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | * **김민규 : 레이저 버그 해결** * **남주영 : 게임 종료 보상 추가** * **어수혁 : 오르골 네트워크 연결, 패링 노트 위치 수정, 중간 발표 ppt 제작** | | | | |

**<상세 수행내용>**

* **김민규**  
   레이저 버그 해결
* **남주영**

게임 종료 보상 추가(재화, 음악 스크롤)

* + **어수혁**

오르골 네트워크 연결

패링 노트 피격 위치 수정

중간 발표 ppt 제작

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** |  | **해결 방안** |  |
| **다음 주차** | **18** | **다음 기간** | **2022.05.02~2022.05.08** |
| **다음주 할 일** | 김민규 : 상점 UI 제작  남주영 : 버그 수정  어수혁 : 버그 수정 후 릴리즈 마스터업 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |